РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ШВР

## 1. Инициирование

Предложения в повестку направляются секретарю с обоснованием, данными и проектом результата.

## 2. Отбор вопросов

Председатель включает вопросы, требующие коллегиальной координации. Информационные сообщения без решения выносятся в справочный блок.

## 3. Подготовка данных

Докладчик предоставляет не перечень мероприятий, а факты, динамику, проблему, причины и варианты решения.

## 4. Проект решения

Каждый вопрос заранее сопровождается проектом решения: действие, ответственный, срок, подтверждение.

## 5. Рассылка

Повестка и материалы направляются не позднее чем за [3] рабочих дня.

## 6. Заседание

Председатель удерживает повестку и регламент; секретарь фиксирует решения; участники отделяют факты от предположений.

## 7. Протокол

Оформляется в срок до [5] рабочих дней и подписывается председателем и секретарём.

## 8. Контроль

Поручения вносятся в журнал; за [2] рабочих дня до срока секретарь напоминает ответственному.

## 9. Закрытие

Поручение закрывается после проверки результата, а не после сообщения исполнителя.

# Требования к докладу

не более 5–7 минут;

три ключевых факта или показателя;

одна чётко сформулированная проблема;

не более трёх вариантов решения;

предлагаемый ответственный и срок.

# Чего избегать

зачитывания длинного отчёта;

обсуждения персональных данных при расширенном составе;

решений без ответственного и срока;

подмены анализа количеством мероприятий;

поручений, не относящихся к компетенции участника.